### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

### Муниципальное образование «Новонукутское»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2014 года   			№ 85 			   	 п. Новонукутский

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории муниципального образования

«Новонукутское»

В целях недопущения чрезвычайной ситуации, вызванной угрозой возможного в 2014 году паводка, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения и области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2014 году», согласно приложению           № 1 к настоящему постановлению.

- Ввести с 25 марта 2014 года до окончания весеннего паводка для всех учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское», режим повышенной готовности, обеспечивающий проведение в полном объеме предупредительных, противопаводковых, аварийно-спасательных и других работ и мероприятий.

- Руководителям учреждений, организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, населению вести дежурство по контролю за состоянием дорог, сооружений, земельных участков, придомовых территорий в связи с возможным подтоплением.

- Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и обеспечения безопасности населения и территорий муниципального образования «Новонукутское» во время весеннего половодья в 2014 году возложить на комиссию муниципального образования «Новонукутское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Новонукутское»:                                                   			О.Н. Кархова

Приложение № 1

к постановлению

главы МО «Новонукутское»

от 21.03.2014 г. № 85

ПЛАН

мероприятий по подготовке к ликвидации возможных последствий

весеннего паводка в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание комиссии по ЧС с руководителями учреждений и организаций по вопросу подготовки к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2014 году | 28 марта 2014 г. | Глава МО «Новонукутское» О.Н. Кархова |
| 2 | Выявление мест подтопления муниципального жилищного фонда и организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, населению вести дежурство по контролю за состоянием дорог, сооружений, земельных участков, придомовых территорий в связи с возможным подтоплением | До окончания паводкоопасного периода 2014 г. | Заместитель главы администрации МО «Новонукутское» А.Н. Сергеев Руководители предприятий и учреждений Ведущий специалист по ФК и спорту А.Б. Хараев |
| 3. | Проверка готовности водопропускных труб к пропуску талых вод на территории МО «Новонукутское» | До окончания паводкоопасного периода 2014 г. | Ведущий специалист по ФК и спорту А.Б. Хараев |
| 4. | Откорректировать паспорт гидрологической безопасности населения | До 31 марта 2014г. | Ведущий специалист по ФК и спорту А.Б. Хараев |